| geht an | Peter Dütschler, Roland Luder, Melchior Buchs, Sandra Zimmerli |
| --- | --- |

| Von | Sandra Zimmerli |
| --- | --- |
| Datum | 5.3.07 |
| Thema | Stand der Arbeiten, Gründungsversammlung |

2.Koordinationssitzung Panorama Rundweg Thunersee

| Datum, Zeit, Ort | 1.3., 16Uhr15, Büro Peter Dütschler |
| --- | --- |
| Teilnehmer, Teilnehmerin | Peter Dütschler, Roland Luder, Sandra Zimmerli |
| Entschuldigt | Melchior Buchs |

Wenn Sie einen Termin eingegeben haben, weiter mit der Tabulator-Taste. Verwenden Sie pro Absatz und/oder pro Termin eine neue Tabellenzeile.

| Inhalt | Verantwortlich, Termin |
| --- | --- |
| 1. Stand der Arbeiten RL hat mit B. Käuffeler Kontakt aufgenommen. Dieser erstellt bis Mitte März einen Bericht über Synergien, Probleme Pilgerweg/PRT. (Kostendach 500.- exkl.MwSt). Der Pilgerweg kann nicht als Veloweg genutzt werden, zudem liegt die Brücke im Bereich Beatushöhle im Kompetenzbereich von B. Käuffeler (klärt ab). Am 13.3. findet eine Begehung mit B. Maerten statt. Ende März Abklärung mit M. Wettstein über die Brutstätten der Wanderfalken PD hat die Profile erarbeitet. Die Daten werden den Brückebauern (Hr. Brog und Hr. Lauber) weitergegeben. Auf der Suche nach Sponsoren haben zwei Firmen ihr Interesse bekundet: Saxer Immobilien und Beat Oehrli, Gesundheitszentrum Schönberg Gunten. Es werden den Interessenten die Machbarkeitsstudie zugeschickt. Beat Oehrli wird zur Gründungsversammlung kommen. | RL,PD RL PD SZ |
| 2. Landeigentümer Eine für die Realisierung der ersten Brücke wichtige Person ist Frau Marianne Kämpf, Obermatt 11, Goldiwil. Sie soll demnächst kontaktiert und zu einem Gespräch eingeladen werden.Herr Steiner, Kelliweg, Heiligenschwendi und die Gemeinden werden erst nach der Begehung informiert. | SZ, PD |
| 3. Statuten Verein Die Statuten müssen überarbeitet werden. Zudem drängt sich die Frage einer Geschäftsstelle auf (z.B. TIP ? ) In diesem Zusammenhang sollte ein Betriebsbudget und ein Pflichtenheft für die Geschäftsstelle erarbeitet werden. 2 Revisoren werden gesucht. Die Besitzklärung und die Haftungsfrage bei Unfällen muss geklärt werden. | MB MB MB SZ, PD MB |
| 4. Verteilung der Ämter innerhalb des Vereins Vorschlag: Peter Dütschler Präsident Roland Luder Vizepräsident Bruno Maerten Kassier Sandra Zimmerli Sekretariat 5. Beitrittsregelment Wird überarbeitet und eventuell durch ein Logo und einen Lageplan ergänzt. Das Logo wird gratis von der Firma „Fruitcake“ entwickelt und soll uns in der nächsten Zeit zur Verfügung stehen. 6. Gründungsversammlung Es werden am 3.4.07 ca. 30 Personen eingeladen. Die Versammlung wird entweder im Solbad Sigriswil oder im Seepark Thun stattfinden. ( Sitzung und anschliessendes Apéro). Wünsche für eingeladene Gäste bitte mit genauer Adresse an SZ. Vorgesehen ist auch, alle Tourismus-Präsidenten einzuladen. 7. Nächste Sitzung 2.April 2007, 8 Uhr15 Büro Peter Dütschler | RL PD, SZ PD SZ Alle PD Alle |